Écovert Rénovation

496, rue St-Étienne, La Malbaie (Québec) G5A 1T2—Tél. : 418-555-1234—Web : www.ecovert.qc.ca

Proposition de rénovation

Date :

Le 11 février 2013

Travaux à exécuter pour et à :

Caroline Forget et Christian Harvey

735, rue Félix-Leclerc

Baie-Saint-Paul, G3Z 1T2

Description des travaux :

Rénovation de la salle de bains et de la chambre à coucher du deuxième étage selon les plans architecturaux fournis par le client.

Démolition de toutes les cloisons, salle de bains et cheminée 4 125 $

Charpente et cloison sèche (enduite), y compris plafonds et placards 5 125 $

Finition : chambranles de portes et fenêtres, moulures de plafond 3 750 $

Préparation et réparation du plancher, des murs et des plafonds 2 500 $

Revêtement de sol – installation seulement (100 p. c.) 625 $

Céramique murale – installation seulement (100 p. c.) 750 $

Installation de la jupe d’entourage dans la salle de bains 600 $

Plancher de chêne : finition dans la chambre à coucher (182 p. c.) 1 456 $

Porte de douche et pharmacie suspendue 500 $

Isolation à insuffler, secteur de travail (environ 800 p. c.) 2 000 $

Étagère au-dessus de la sécheuse et penderies (2 placards) 800 $

Finition des conduits du système d’aération 937 $

Réparation et camouflage des tuyaux et modification des solives 1 875 $

Permis et service d’inspection 500 $

Prix total des travaux estimés : 25 543 $

Durée approximative des travaux : Six semaines.

Conditions de paiement :

5 paiements égaux de 5 108,60 $

Le premier paiement est dû à l’acceptation de ce devis ; trois paiements sont dus à des dates à déterminer par l’entrepreneur à l’acceptation du contrat (environ dix jours après le commencement d’une étape du travail) ; et le paiement final est dû à l’achèvement complet des travaux.

Convention :

Toute modification ou déviation des spécifications reprises ci-dessus impliquant des dépenses complémentaires ne sera exécutée que suivant une demande écrite et deviendra un supplément au devis. La présence de situations d’infractions ou d’utilisation de matériaux dangereux nécessitant des corrections provoqueront aussi un supplément de prix. En signant cette convention, le propriétaire garantit la validité des plans architecturaux ; tout retard ou dépense résultant de défauts dans ces plans seront de la responsabilité du propriétaire. L’entrepreneur ne sera pas tenu responsable de circonstances imprévues, comme grève, accident ou retard indépendant de sa volonté. Le propriétaire est responsable des assurances en matière d’incendie, catastrophes naturelles et autres assurances nécessaires à propos du travail décrit. La rémunération des travailleurs et l’Assurance responsabilité civile sur le travail décrit sont de la responsabilité de l’entrepreneur. Cette offre est valable pendant trente jours.

Avec nos salutations respectueuses,

Votre nom

Accepté par :

Date :